| stt | Hạng mục | Nhãn | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | Đang thu sai tiền khách. Thiếu nó thì không thể ra bản mới được (rủi ro pháp lý, mất uy tín). |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Là lõi của chương trình “Tháng khuyến mãi”. Không có thì bản mới không đạt mục đích phát hành. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | Rất cần nhưng đang có cách làm tạm: khách vẫn trả tiền mặt. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Won’t | Không cần cho khuyến mãi, đội chưa bàn xong cách làm. Thống nhất không làm lần này và phải báo cho bộ phận đề xuất. |
| 5 | Chat với tài xế | Should | Thiếu nó bản mới vẫn ra được, và khách vẫn gọi điện được. Chăm sóc khách hàng muốn Must, nhưng “có cách khác” nghĩa là không phải Must. |
| 6 | Giao diện trang trí khuyến mãi | Could | Marketing muốn Must vì “hợp dịp”, nhưng bỏ đi thì không ai bị ảnh hưởng nhiều và bản mới vẫn ra được. |

Lưu ý #5 và #6: Câu hỏi của Must là “Thiếu nó thì có ra bản mới được không?”. Cả hai đều trả lời là được, nên không thể là Must dù các bộ phận muốn vậy. #5 là Should vì khách vẫn cần chat ở mức nào đó nhưng có gọi điện thay thế; #6 là Could vì chỉ làm đẹp.

### Phần 2 – Khi tình hình thay đổi

(a) Bỏ trước #6 (Could), rồi đến #5 và #3 (Should) nếu vẫn thiếu thời gian. Giữ đến cùng #1 và #2 (Must), vì thiếu một trong hai thì không thể ra bản mới.

(b) Nhãn của #3 đổi từ Should thành Must. Khi tài xế không nhận tiền mặt nữa thì “cách làm tạm” (trả tiền mặt) không còn, khách không có cách nào khác để thanh toán, nên thiếu RikkeiPay thì không thể ra bản mới.